Nhiệm vụ 1

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders (cô Mai, anh Phúc, chị Vy). |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đều đạt đủ 5 điều kiện DoD). PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện (1) – làm đủ các chức năng đã thống nhất, vì còn thiếu 2 chức năng là xóa lịch sử và lọc theo loại. - PBI-05 (Hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền): chưa đạt điều kiện (2) – chưa review chéo, và điều kiện (3) – mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. Hai PBI này không trình diễn như sản phẩm đã xong, chỉ nói rõ tình trạng cho Stakeholders biết. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → Dán số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ → Bấm "Kiểm tra" → Xem cảnh báo kèm lý do → Bấm "Gửi báo cáo" → Nhận thông báo đã gửi báo cáo. (Hành trình này đi qua PBI-01, PBI-02, PBI-03 là các PBI đã Done.) Người demo: Thu An (Developer) thao tác trên bản chạy được. Ngọc Hương (Product Owner) mở đầu và nói về mục tiêu. Sau đó mời Stakeholders tự thao tác thử (ví dụ chị Vy), không chỉ ngồi xem. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: Câu 1: Khi nhìn màn hình cảnh báo, cô/anh/chị hiểu số điện thoại hoặc đường link này nguy hiểm như thế nào, và lý do nào giúp cô/anh/chị quyết định có chuyển tiền hay không? Câu 2: Trong lúc kiểm tra và gửi báo cáo, cô/anh/chị thấy bước nào khó hiểu hoặc khó thao tác, và cần thay đổi gì để dễ dùng hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: PBI-05 chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính nên chưa Done, nhưng lại nói là hoàn thành. PBI-04 cũng chưa Done vì thiếu 2 chức năng. Ngoài ra, phần demo nên để Developer làm trên bản chạy được, không phải Product Owner. Sửa thành: Thu An (Developer) demo User Journey qua PBI-01, 02, 03 đã Done trên bản chạy được. Product Owner chỉ nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, nêu điều kiện DoD còn thiếu, không demo như sản phẩm đã xong. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review không phải họp báo cáo công việc từng người (giống Daily Scrum). Mục đích là xem Increment và nhận góp ý từ Stakeholders, nên Stakeholders gần như không có cơ hội nói. Sửa thành: Stakeholders tự thao tác thử bản chạy được, Developers quan sát và trả lời. Product Owner hỏi 2 câu hỏi mở cho Stakeholders. Scrum Master giữ thời gian. Cả team ghi lại góp ý. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: Dành cho Stakeholders có 3 phút là quá ít vì họ là đối tượng chính cần lấy góp ý. Việc chốt góp ý nào sẽ làm là của Product Owner (quyết định thứ tự ưu tiên trong Product Backlog), không phải Scrum Master. Cũng không nên chốt chắc là sẽ làm ngay. Sửa thành: Product Owner tóm tắt các góp ý đã ghi vào Product Backlog, nói rõ sẽ xem xét thứ tự ưu tiên sau, chưa hứa làm ngay. Scrum Master nhắc thời gian, cảm ơn mọi người và kết thúc buổi họp. |

Nhiệm vụ 3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner (Ngọc Hương) ghi thành một mục mới trong Product Backlog (ghi rõ người đề xuất là chị Vy và nhu cầu: chia sẻ cảnh báo cho người thân). Product Owner sẽ xem xét độ ưu tiên khi sắp xếp lại Product Backlog. Vì ngoài Sprint Goal nên chưa hứa làm ở Sprint sau, và Product Owner có thể hỏi thêm chị Vy sau buổi họp để hiểu rõ nhu cầu. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers thử lại lỗi trên điện thoại với link dài để xác nhận và ghi rõ các bước tái hiện. Product Owner ghi vào Product Backlog dưới dạng lỗi giao diện của PBI-02 và đánh giá mức độ: nếu người dùng lớn tuổi không bấm được nút "Kiểm tra" thì xem là ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ưu tiên cao. Chưa hứa sửa ngay trong buổi Review, Product Owner quyết định thứ tự khi sắp xếp Product Backlog. |